个人周报

报告期：11月1日至11月6日

报告人：岳雨萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 补齐redmine前期任务 | 2016-11-7 | 100% |
| 2.完成后台最终界面的设计 | 2016-11-7~2016-11-8 | 100% |
| 3.参加班级项目展示会 | 2016-11-9 | 100% |
| 4.参与编写首页新闻页 | 2016-11-10 | 100% |
| 5.编写个人主页消息页 | 2016-11-10 | 100% |
| 6.编写个人主页设置页 | 2016-11-10 | 100% |

* **问题和关注点**

前台代码编写需要响应式编写、界面美观调整

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完成前台首页 | 2016-11-14~2016-11~15 | 50% |
| 2.检查代码规范 | 2016-11-15 | 0% |
| 3.完成前台所有页面的代码 | 2016-11-15~2016-11-18 | 40% |
| 4.学习使用github和redmine | 2016-11-15 | 0% |
| 5.完成个人周报 | 2016-11-19 | 0% |