个人周报

报告期：11月28日至12月01日

报告人：岳雨萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.协助后台动态获取 | 2016-11-28~11-30 | 100% |
| 2.完成个人周报 | 2016-12-01 | 100% |

* **问题和关注点**

从数据库动态获取消息

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 添加一个信息填写页和信息填报成功页 | 2016-12-05~12-06 | 0% |
| 2.修改新闻内容页 | 2016-12-07 | 0% |
| 3.完成个人周报 | 2016-12-08 | 0% |