个人周报

报告期：11月14日至11月19日

报告人：岳雨萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完成前台首页 | 2016-11-14~11-15 | 100% |
| 1.检查代码规范 | 2016-11-15 | 100% |
| 2.完成前台所有页面的静态代码 | 2016-11-15~11-18 | 100% |
| 3.学习使用github和redmine | 2016-11-15 | 100% |
| 4.完成个人周报 | 2016-11-19 | 100% |

* **问题和关注点**

前台页面页面实现要美观简洁，功能点设计要全面，考虑时间安排

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 后台轮播图代码实现 | 2016-11-21~11-25 | 0% |
| 2.完成个人周报 | 2016-11-25 | 0% |