**时间规划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 步骤 | 内容 | 时间 |
| 商业计划 | 成立小组 | 组建小组成员 | 第一周 |
| 确认项目 | 进行项目分析与确认 | 第一周 |
| 需求分析 | 初步了解项目 | 根据对方需求确认平台需求-  功能 | 第2周 |
| 详细需求分析 | 根据了解结果写成具体需求文档 | 第2-3周 |
| 项目开发 | 数据库设计 | 分析数据流程，并建立主要的数据库表 | 3-7周 |
| 页面设计 | 页面资料收集，页面模块确认，页面栏目，页面样稿设计  样稿沟通，修改 | 3-7周 |
| 页面样稿确认 |  |
| 管理系统 | 根据了解建立合适的后台数据库模板 | 4-7周 |
| 前台编码 | 根据确认页面进行数据库及相应功能的开发 | 8周 |
| 内部测试 | 对系统的功能进行验收 |  |