个人周报

报告期：12月05日至12月09日

报告人：张潇洁

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 添加一个信息填写页和信息填报成功页 | 2016-12-05~12-06 | 100% |
| 2. 修改新闻内容页 | 2016-12-07 | 100% |
| 3.完成个人周报 | 2016-12-08 | 100% |

* **问题和关注点**

信息填报页以及新闻内容页美观问题

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写测试计划 | 2016-12-12 | 0% |
| 2.编写测试用例并测试前台 | 2016-12-13~12-15 | 0% |
| 3.完成个人周报 | 2016-12-16 | 0% |