项目周报

报告期：[2016-12-12] 至 [2016-12-15]

报告人：黄秀贞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：基于微信的国际交流服务系统 | 项目经理：郭可 | 阶段周期：两个月 |
| 项目成员 |  |  |
| 郭可 |  |  |
| 岳雨萌 |  |  |
| 王鹏帆 |  |  |
| 张潇洁 |  |  |
| 岳伟玺 |  |  |
| 黄秀贞 |  |  |

* **本周任务跟踪情况**

**任务完成情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 参与成员 | 完成情况 |
| 1.实现后台疑难问题管理 | 郭可 | 100% |
| 2.美化前台界面 | 张潇洁，岳伟玺 | 50% |
| 3.实现轮播图 | 王鹏帆 | 100% |
| 4.编写疑难解答模块前台代码 | 岳雨萌，张潇洁，黄秀贞 | 100% |
| 5.微信接口 | 黄秀贞 | 80% |

**任务变动情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 增加或减少的任务 | 增减原因 |
| 1. | 不再实现微信接口功能 |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4． |  |  |

* **问题和解决建议**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 问题 | 解决建议 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 修改bug | 12-19~12-22 | 100% |
| 2. 美化界面 |  | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |