个人周报

报告期：[2016-12-5] 至 [2016-12-8]

报告人：黄秀贞

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.后台bug | 2016-12-5 | 80% |
| 2. 微信接口 | 2016-12-6~12-8 | 40% |
| 3. 前台测试 | 2016-12-7 | 70% |
| 4.写前台疑难解答页代码 | 2016-12-8 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |