个人周报

报告期：11.7至11.11

报告人：郭可

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 周三项目班级展示 | 11.9 | 完成 |
| 周二考试 | 11.8 | 完成 |
| 数据库模型分析会议 | 11.10 | 完成 |
| 后台界面开始启动编写 | 11.10 | 完成 |
| 后台界面开始启动编写 | 11.10 | 完成 |
| 开发者会议 | 11.10 | 完成 |
| 学习GUI | 11.10 | 完成 |

* **问题和关注点**

本周二考，周三班级内项目展示，所以所剩时间不多，剩下的一天用于启动前台后台页面的编写。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 项目框架 | 11.14-11.17 | 未进行 |
| 将前台页面的基本样子写出来 | 11.14-11.17 | 未进行 |
| 完成后台界面呢 | 11.14-11.17 | 未进行 |
| 前台后台界面编写 | 11.14-11.17 | 未进行 |
| 启动后台JAVA代码的编写 | 11.14-11.17 | 未进行 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |