周报

报告期：11.1至 11.6

报告人：郭可

* **项目仪表板**
* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 本周主要任务前台UI最终界面 | 11.1-11.6 | 岳伟玺,黄秀贞 | 完成 |
| 本周主要任务后台UI+界面框架代码 | 11.1-11.6 | 郭可,王鹏帆,张潇洁,岳雨萌 | 完成 |
| 补齐redmine前期已完成的内容 | 11.2-11.5 | 郭可 | 完成 |
| 完成思维导图 | 11.2-11.3 | 张潇洁 | 完成 |
| 举办github全员会用学习会议 | 11.4-11.5 | 王鹏帆 | 完成 |
| 准备下周的班级内项目展示 | 11.5-11.6 | 郭可 | 完成 |
|  |  |  |  |

* **本周执行情况**

本周主要重点为前台详细界面设计,与后台界面UI和后台界面大概框架代码的编写,完成得不错,从下周开始完成需求设计阶段的整个阶段,开始大规模得编码.

* **问题和关注点**

没碰到太大问题

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 完成班级项目展示 | 11.9-11.9 | 郭可 | 未进行 |
| 开开发者会议,统一编码规则,统一各种事项. | 11.10-11.10 | 郭可 | 未进行 |
| 数据库模型讨论 | 11.10 | 郭可 | 未进行 |
| 好好完成考试 | 11.8-11.8 | 全员 | 未进行 |