个人周报

报告期：10.25至11.1

报告人：郭可

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台UI+界面框架代码 | 11.1-11.6 | 完成 |
| 补齐redmine前期已完成的内容 | 11.2-11.5 | 完成 |
| 举办github全员会用学习会议 | 11.4-11.5 | 完成 |

* **问题和关注点**

组织大家完成本周重点前台UI与后台UI+界面框架代码

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 准备班级内的项目展示 | 11.8-11.8 | 未进行 |
| 准备开发者会议 | 11.10-11.10 | 未进行 |
| 数据库模型分析会议 | 11.10-11.10 | 未进行 |
|  |  |  |