个人周报

报告期：2016.11.21至2016.11.25

报告人：岳伟玺

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 修改后台界面 | 21-22 | 100% |
| 了解微信接口及服务器 | 22-25 | 100% |

* **问题和关注点**

**微信接口问题**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 微信接口问题 | 待定 | 有一点了解 |
|  |  |  |