个人周报

报告期：11月21日至11月25日

报告人：张潇洁

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.后台轮播图代码实现 | 2016-11-21~11-25 | 70% |
| 1.完成个人周报 | 2016-11-25 | 100% |

* **问题和关注点**

轮播图实现要考虑数据库储存空间大小

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 后台定向消息页实现数据库的动态获取 | 2016-11-28~11-30 | 0% |
| 2.完成个人周报 | 2016-12-01 | 0% |