项目周报

报告期：[2016-11-21] 至 [2016-11-24]

报告人：黄秀贞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：基于微信的国际交流服务系统 | 项目经理：郭可 | 阶段周期：两个月 |
| 项目成员 |  |  |
| 郭可 |  |  |
| 岳雨萌 |  |  |
| 王鹏帆 |  |  |
| 张潇洁 |  |  |
| 岳伟玺 |  |  |
| 黄秀贞 |  |  |

* **本周任务跟踪情况**

**任务完成情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 参与成员 | 完成情况 |
| 1. 实现添加新闻 | 郭可 | 100% |
| 2．项目展示 | 岳雨萌 | 100% |
| 3.filter类的编写，轮播图底层java代码的编写 | 岳伟玺 | 100% |
| 4．添加图片的实现 | 王鹏帆 | 100% |
| 5.编写前台代码，修改bug | 岳雨萌，张潇洁，黄秀贞 | 100% |

**任务变动情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 增加或减少的任务 | 增减原因 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4． |  |  |

* **问题和解决建议**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 问题 | 解决建议 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 新闻增删改完善 |  | 60% |
| 2.学生信息增删改 |  | 60% |
| 3.轮播图增删改 |  | 60% |
| 4．微信接口的学习 |  | 60% |
| 5．Unditor缺乏的功能实现 |  | 80% |
| 6．后台界面修改bug |  | 40% |